# Unique Finds Backend对齐会议简短版提纲

只保留今天真正需要讲的内容：现状、可联调范围、要对齐什么、必须拍板什么

## 今天的会议目标 不是汇报写了多少代码，而是讲清楚前端现在能做什么、怎么接、哪些规则必须先统一。

## 1. 我今天先讲什么

• 后端现在已经完成到什么程度。

• 前端现在可以直接开做哪些页面。

• 前后端接下来具体要对齐哪些规则。

• 今天希望现场直接拍板哪些问题。

### 一句话版 今天的重点不是技术细节，而是把页面怎么做、状态怎么显示、权限怎么处理、第一版做到哪里先说清楚。

当前后端完成范围可以这样讲：

• 登录注册、用户资料、帖子主链路已经有了。

• 评论、点赞、收藏、搜索已经有了。

• 举报和基础审核治理也已经有了。

• 所以现在已经可以开始做前端主流程，而不是停留在接口预研阶段。

## 2. 前端现在可以直接做什么

• 登录 / 注册

• 首页公开帖子列表

• 帖子详情

• 发帖 / 我的帖子

• 评论 / 回复

• 点赞 / 收藏

• 搜索

• 举报

• 管理端基础审核页

### 最适合的联调顺序 先做登录 - > 首页公开帖子 - > 帖子详情 - > 发帖/我的帖子 - > 评论互动。这样前端能最快把主链路页面跑起来，后面再接搜索、举报和管理端。

## 3. 真正要对齐的是什么

| 要对齐的点 | 要讲清楚什么 |
| --- | --- |
| 权限边界 | 游客能看什么、不能做什么；登录后才能做什么 |
| 页面展示规则 | 审核中/被拒绝/被隐藏的帖子怎么显示；删除/隐藏评论怎么显示 |
| 分页和列表交互 | 前端做分页、加载更多，还是无限滚动 |
| 图片方案 | 现在是图片 URL 还是文件上传 |
| 搜索第一版范围 | 先做关键词/分类/排序 ，还是做复杂搜索体验 |
| 管理端第一版范围 | 先做最小可用版，还是一开始就做完整后台 |

### 核心理解 真正会卡住联调的，往往不是接口没有，而是前后端对展示策略和产品规则理解不一样。

## 4. 今天最好直接拍板的 6 件事

• 游客边界：游客可以看什么，不能做什么。

• 帖子状态展示：审核中、被拒绝、被隐藏分别怎么提示作者。

• 评论删除 / 隐藏策略：是保留占位 ，还是直接不显示。

• 分页怎么做：分页按钮、加载更多，还是无限滚动。

• 图片现在怎么传：先按 URL，还是已经支持上传。

• 管理端第一版做多大：最小可用版，还是完整后台。

### 推荐默认方案 游客只开放公开只读能力。 评论 DELETED 保留占位， HIDDEN 不展示；帖子状态对作者要明确提示。管理端先做最小可用版。

你最后可以这样收口：

• 后端主链路已经比较完整，前端现在可以开始做主流程页面。

• 这次对齐最重要的是把可联调范围和必须统一的规则拆开。

• 今天先把规则定清楚，后面的联调和开发就会顺很多。